Evaluación Fase 1

Autoevaluación Definición Proyecto APT

Walkan: plataforma de autogestión para el pequeño comercio

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Sigla / Asignatura | PTY4614 — Capstone |
| Evaluación | Autoevaluación Fase 1 |
| Agente evaluativo | Autoevaluación |
| Estudiante | Álvaro Barrera |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Equipo | insomnia-group1 (Álvaro Barrera, Franco Núñez) |
| Docente | Juan Gana |
| Fecha | Septiembre de 2026 |

Índice

Resumen	1

1. Descripción del Proyecto APT	1

1.1 Problema que aborda	1

1.2 Solución propuesta	1

1.3 Investigación: ejecutar Linux en un TV Box	1

1.4 Relevancia para el campo laboral	1

2. Relación con las competencias del perfil de egreso	1

3. Relación con mis intereses profesionales	1

4. Factibilidad del proyecto en el marco de la asignatura	1

5. Objetivos	1

5.1 Objetivo general	1

5.2 Objetivos específicos	1

6. Metodología de trabajo	1

7. Plan de trabajo	1

8. Evidencias	1

9. Resultado de la autoevaluación	1

9.1 Indicadores de calidad disciplinarios	1

9.2 Acciones de mejora antes de la evaluación sumativa	1

10. Conclusiones individuales	1

11. Reflexión	1

Referencias	1

# Resumen

Walkan es una plataforma de autogestión de negocio, de fácil uso, pensada para los pequeños comercios chilenos (almacenes de barrio, minimarkets y minisúper). Su propósito es mejorar la experiencia de las PYMES y apoyar su crecimiento, ayudándolas a gestionar sus ingresos y egresos, ventas, compras, inventario y, de forma opcional, sus impuestos (funcionalidad que en esta etapa se simula).

El elemento diferenciador del proyecto es la caja: un dispositivo de punto de venta construido sobre un TV Box de bajo costo, un equipo que originalmente no está pensado para esta función. Tras un proceso de investigación, se reemplazó su sistema Android por una distribución Debian GNU/Linux adaptada al hardware del equipo, sobre la cual corre el punto de venta en modo kiosco. La caja funciona sin conexión a internet y sincroniza sus datos con el portal web cuando la conexión está disponible, de modo que la venta nunca se detiene. Con esta decisión se reduce drásticamente la barrera de entrada frente a los sistemas tradicionales que usan los minimarkets, cuyo equipamiento de segunda mano ronda los $400.000 CLP, y se reemplaza por un plan de suscripción mensual que se acomoda al tamaño de cada negocio. Complementa a la caja el portal Walkan, que busca entregar la mayor comodidad posible al usuario para que gestione su negocio sin necesidad de conocimientos contables o administrativos avanzados: el comerciante crea su cuenta, contrata su plan en línea, administra sus productos y consulta el resumen de su negocio. Además, a partir del historial de ventas, el portal estima cuándo se agotará cada producto y sugiere una lista de compra.

# 1. Descripción del Proyecto APT

## 1.1 Problema que aborda

Los pequeños comercios de barrio concentran una parte importante de la actividad minorista en Chile, pero en su mayoría operan con registros manuales o con sistemas de punto de venta costosos y pensados para empresas más grandes. Un sistema de caja tradicional para un minimarket requiere una inversión inicial cercana a $400.000 CLP incluso en equipos de segunda mano, a lo que se suman licencias y soporte. Además, muchos de estos locales tienen una conexión a internet inestable, lo que vuelve riesgosos los sistemas que dependen 100 % de la nube: si se corta la conexión, se detiene la venta.

## 1.2 Solución propuesta

Walkan es una plataforma de autogestión que reúne en una sola solución el control de bodega (productos, stock, entradas y salidas), el punto de venta, el registro de compras a proveedores y la emisión del comprobante de venta. Se compone de dos partes:

- La caja (on-premise): un TV Box con Linux que funciona como punto de venta en el local. Vende, descuenta stock e imprime el comprobante al instante, con o sin internet. Opera con teclado y lector de código de barras, y cuenta con cajeros con PIN, numeración correlativa de comprobantes y una cola de reintentos para las operaciones que requieren conexión.

- El portal Walkan (SaaS): un portal web donde el dueño revisa sus ventas, inventario, proveedores, pedidos y compras, y administra sus cajas. El comerciante se registra por sí mismo y contrata su plan con una suscripción mensual pagada con Flow; el pago confirmado activa la cuenta. Es multi-empresa (multi-tenant) con aislamiento real de datos entre clientes, e incluye un panel de administración para el equipo Walkan.

- Análisis para decidir compras: a partir del historial de ventas, el portal calcula la venta diaria promedio de cada producto, estima cuántos días de stock quedan, sugiere una lista de compra agrupada por proveedor y muestra un análisis de rotación (productos de alta y baja rotación, sin ventas o próximos a vencer).

La regla que guía toda la arquitectura es que la venta nunca se bloquea: la caja vende con su propia base de datos y envía las ventas a la nube mediante una sincronización ordenada (FIFO) cuando hay conexión; a su vez, recibe desde la nube el catálogo de productos que el dueño administra en el portal. La caja incorpora además un mecanismo antirrobo (kill-switch) que permite bloquearla a distancia desde el portal. La gestión de impuestos (emisión ante el Servicio de Impuestos Internos) es opcional y en esta versión se simula; la arquitectura queda preparada para integrarla como trabajo futuro.

El modelo de negocio es por suscripción mensual, con planes que escalan según el tamaño del comercio e incluyen la primera caja: Kiosko ($9.990) y Minimarket ($19.990) se contratan en línea, cada uno con límites de productos, cajas y cajeros, mientras que Minisúper se gestiona por contacto con ventas. El análisis predictivo y de rotación está disponible desde el plan Minimarket. Así, el comercio reemplaza una inversión inicial alta por una cuota accesible.

## 1.3 Investigación: ejecutar Linux en un TV Box

Usar un TV Box como punto de venta fue la decisión técnica más riesgosa del proyecto y requirió una investigación propia, ya que estos equipos no tienen un arranque estándar como un PC o una Raspberry Pi y cada modelo depende de su chip (SoC) específico. El proceso se resume en las siguientes etapas:

- Evaluación de alternativas de hardware. Se compararon tres opciones: TV Box con Linux (aprox. USD 50–60), Raspberry Pi 5 (aprox. USD 80–100 más fuente, gabinete y almacenamiento) y mini-PC x86 Intel N100 (aprox. USD 130–170). Se eligió el TV Box por ser la opción más económica, con la condición de validar primero una sola unidad y mantener la Raspberry Pi como plan B.

- Identificación del hardware. Se identificó el SoC del equipo: Amlogic S905W2, con 2 GB de RAM y 16 GB de almacenamiento interno. Los chips Amlogic cuentan con buen soporte de la comunidad de Linux, lo que hizo viable el proyecto.

- Selección de la distribución. Se descartó modificar el Android original y se utilizó el proyecto comunitario debian-on-amlogic (devmfc, s.f.), que provee imágenes de Debian 13 "Trixie" con kernel Linux 6.18 para chips Amlogic. El sistema arranca desde una tarjeta microSD, sin tocar la memoria interna del equipo.

- Hallazgos y ajustes de hardware. El chip Wi-Fi del equipo (SCI S9012P) no tiene controlador para Linux, por lo que se definió una conexión solo por Ethernet. El equipo tiene un único controlador USB 2.0, por lo que el lector de códigos y la impresora térmica requieren un hub USB con alimentación propia. Para compensar los 2 GB de RAM se configuró zram con compresión zstd.

- Configuración gráfica y modo kiosco. Se detectó que el equipo expone dos dispositivos gráficos: uno de solo cálculo (GPU Panfrost) y otro con la salida HDMI (meson-drm); fue necesario indicarle explícitamente a Xorg cuál usar. La sesión gráfica corre como un usuario sin privilegios mediante un servicio de systemd, y se corrigió un error de permisos de sesión (logind) causado por la opción -keeptty. El navegador Chromium se ejecuta a pantalla completa en modo kiosco, con los servicios de red en segundo plano desactivados.

- Adaptación del software. Para que el sistema funcione holgado en un equipo de 2 GB, la caja usa SQLite (modo WAL) como base de datos embebida en lugar de un motor de base de datos servidor, sobre NestJS con Fastify.

Resultado: la caja arranca directamente en el punto de venta sin intervención manual y registra una venta en aproximadamente 13 ms, incluso sin conexión. Queda así demostrado que un equipo de bajo costo, no pensado para esta función, puede operar como una caja confiable.

## 1.4 Relevancia para el campo laboral

El proyecto es relevante para la Ingeniería en Informática porque resuelve un problema real del mercado con una solución completa de extremo a extremo: levantamiento de requerimientos, arquitectura de software, modelo de datos, desarrollo backend y frontend, integración con hardware, sincronización distribuida, seguridad y despliegue. Su impacto esperado es doble: por un lado, acerca la digitalización a negocios que hoy no pueden costearla, facilitando su control de stock y de caja; por otro, demuestra la capacidad de reutilizar hardware de consumo masivo para reducir costos, una práctica valiosa en contextos de recursos limitados, como los de muchas PYMES chilenas.

# 2. Relación con las competencias del perfil de egreso

El proyecto integra las competencias del perfil de egreso de la siguiente forma:

| Competencia | Cómo se utiliza en el Proyecto APT |
| --- | --- |
| Realizar pruebas de certificación de productos y procesos | Pruebas de extremo a extremo de la caja y el portal (vender, sincronizar, bloquear), pruebas de la regla de oro (venta con la red caída), verificación de aislamiento de datos entre clientes, pruebas automatizadas con Playwright del recorrido de la demo, pruebas unitarias de las fórmulas de predicción y validación del hardware antes de escalar a más unidades. Los resultados se usan para mejorar el producto (por ejemplo, el cambio a conexión Ethernet). |
| Gestionar proyectos informáticos | Planificación por etapas con carta Gantt de 18 semanas e hitos de entrega; auditoría del código para contrastar lo documentado con lo construido; registro de decisiones de arquitectura (D-01 a D-15) con las alternativas evaluadas; control del avance en el repositorio GitLab; comparación de alternativas de hardware para la toma de decisiones. |
| Construir modelos de datos | Diseño e implementación del modelo de datos de la caja (productos, kardex, ventas, cajeros, outbox de sincronización) y del portal (multi-tenant con columna cliente_id en todas las tablas del negocio), mediante migraciones versionadas y escalable a nuevos módulos y clientes. Incluye el modelo de suscripción, límites por plan y proveedores con tiempo de entrega, base del inventario predictivo. |
| Desarrollar una solución de software | Construcción de la caja y del portal con NestJS y TypeScript en módulos independientes, y del panel con React; integración entre ambos mediante una API de sincronización en ambos sentidos con token por dispositivo; integración de pagos recurrentes con la API de Flow; implantación real en el TV Box con instalador y servicios systemd. |

# 3. Relación con mis intereses profesionales

Me desempeño como analista de soluciones tecnológicas y soporte informático, y de forma independiente trabajo en soporte TI, desarrollo de software, electrónica y sistemas de seguridad. Walkan reúne esos intereses en un solo proyecto:

- Desarrollo de software: diseñar y construir un producto completo, desde la base de datos hasta la interfaz, con una arquitectura pensada para crecer.

- Infraestructura Linux y hardware: la adaptación del TV Box conecta directamente con mi experiencia administrando servidores Linux y con mi interés por la electrónica y la integración de periféricos (lector de códigos, impresora térmica).

- Seguridad: el kill-switch antirrobo, el enrolamiento de cajas con token y el cifrado de datos pendiente se relacionan con mi trabajo en sistemas de seguridad.

- Emprendimiento: Walkan está planteado como un producto real con modelo de suscripción, alineado con mi objetivo de desarrollar una marca propia de servicios tecnológicos.

# 4. Factibilidad del proyecto en el marco de la asignatura

El proyecto es factible dentro de las 18 semanas de la asignatura por las siguientes razones:

- Tiempo y equipo: el equipo lo integran dos desarrolladores (Álvaro Barrera y Franco Núñez), con una dedicación aproximada de 10 horas semanales cada uno, ampliable en las semanas de entrega. El núcleo ya está construido y probado: la caja funciona en el TV Box y el portal ya recibe la sincronización. El tiempo restante se destina a completar el recorrido del usuario, agregar las funciones de análisis, asegurar, probar y documentar, no a partir desde cero.

- Alcance priorizado: se definió un recorrido de demostración concreto (registro, suscripción, gestión de productos, venta en la caja real, ingreso de mercadería, resumen del período y análisis predictivo). Todo lo que no aporta a ese recorrido queda en segundo plano; por ejemplo, un asistente conversacional solo se incluye si sobra tiempo.

- Materiales: el hardware es económico (aprox. $80.000 CLP por caja con periféricos) y ya se dispone de una unidad funcionando. Se cuenta con un servidor Linux propio para pruebas, y las herramientas de desarrollo son libres o gratuitas (Node.js, NestJS, React, SQLite, Debian, GitLab). El entorno de pruebas de Flow permite probar suscripciones sin costo. El único costo recurrente previsto es un VPS para publicar el portal.

- Conocimientos: el stack (TypeScript, NestJS, SQLite, Linux) es conocido por el equipo; React con TypeScript y Vite mantiene el mismo lenguaje del backend.

- Alcance acotado en lo tributario: la integración con el SII queda fuera del alcance (se simula), lo que elimina la dependencia de certificados digitales y trámites externos.

Factores externos y dificultades previstas, con su forma de abordarlas:

| Dificultad / riesgo | Cómo se aborda |
| --- | --- |
| Falla del TV Box durante la demo o la defensa | Se validó la unidad antes de escalar. Plan B: segunda unidad o la caja corriendo en un notebook o Raspberry Pi 5 con el mismo software. |
| Wi-Fi sin controlador en Linux | Conexión por Ethernet (ya definida). Alternativa: adaptador Wi-Fi USB compatible. |
| Hosting aún no definido | Mientras se contrata un VPS, la web corre en un equipo de la misma red que la caja y se usa un túnel temporal (cloudflared o ngrok) para recibir los avisos de pago de Flow. |
| Flow no notifica los cobros fallidos | Tarea diaria y revisión al iniciar sesión que consultan el estado de la suscripción (subscription/get). |
| Catálogo distinto entre la web y la caja | SKU único por cliente y sincronización del catálogo desde la nube hacia la caja. |
| Pocos datos reales para la predicción | Simulador que envía unos 90 días de ventas por el mismo contrato de sincronización que usa la caja. |
| Documentos desalineados con el código | Auditoría del código (septiembre de 2026) y corrección del informe, la planificación y la carta Gantt. |
| Tiempo limitado del equipo (trabajo y estudio) | Recorrido priorizado, primero endurecer y después agregar funciones, tareas como issues y milestones en GitLab. |
| Requisitos tributarios (SII) | Fuera del alcance: emisión simulada, con la arquitectura preparada para integrarla después. |

# 5. Objetivos

## 5.1 Objetivo general

Desarrollar e implantar Walkan, una plataforma de autogestión para pequeños comercios que integre registro y suscripción en línea, control de bodega, venta en una caja de bajo costo basada en un TV Box con Linux e inventario predictivo, demostrando el recorrido completo del usuario de forma estable dentro de las 18 semanas de la asignatura.

## 5.2 Objetivos específicos

- Implementar el registro autoservicio y la suscripción mensual con Flow, de modo que el pago confirmado active la cuenta en el plan elegido (Kiosko o Minimarket) y se apliquen los límites de cada plan.

- Construir el panel del cliente en React para administrar productos, registrar el ingreso de mercadería y consultar el resumen de ventas por período, con aislamiento de datos entre clientes.

- Integrar la caja real (TV Box con Debian) con el portal mediante una sincronización en ambos sentidos: el catálogo baja de la nube a la caja y las ventas suben de la caja a la nube, sin que la venta dependa de internet.

- Implementar el inventario predictivo, la lista de compra sugerida y el análisis de rotación a partir del historial de ventas.

- Validar el recorrido completo con pruebas automatizadas de extremo a extremo, pruebas unitarias de las fórmulas y una prueba de aislamiento entre clientes, corrigiendo los defectos detectados.

# 6. Metodología de trabajo

Se utiliza una metodología ágil, iterativa e incremental, basada en Scrum (Schwaber y Sutherland, 2020) y adaptada a un equipo de dos personas y al calendario académico:

- Guiada por el recorrido del usuario: el backlog se ordena según los pasos de la demo (crear cuenta, comprar plan, administrar productos, vender en la caja, registrar ingresos, ver el resumen y el análisis predictivo). Cada paso es un incremento verificable.

- Primero endurecer, después agregar: antes de nuevas funciones se corrigen los errores que rompen la demo y los problemas de seguridad detectados en la auditoría del código.

- Desarrollar y pulir, luego refactorizar: el código sin uso se elimina al final, salvo que estorbe al recorrido o se tenga certeza de que no se usará. El backend existente se corrige; las pantallas del panel se construyen directamente en React, una por una, y la pantalla antigua se retira cuando su reemplazo funciona.

- Iteraciones de dos semanas, alineadas con las entregas de la Fase 2 (fin de octubre) y la Fase 3 (fin de noviembre). Las tareas se gestionan como issues y milestones en GitLab.

- Trazabilidad: repositorio único en GitLab y registro de decisiones con sus alternativas.

- Verificación continua: pruebas de extremo a extremo con Playwright sobre el recorrido de la demo, pruebas unitarias de las fórmulas de predicción y rotación, y prueba de aislamiento entre clientes. Al cierre de cada iteración se revisa el avance con el docente.

Esta metodología es pertinente porque el proyecto combina software y hardware con alta incertidumbre técnica y un equipo con tiempo acotado: trabajar en ciclos cortos sobre un recorrido priorizado permite detectar problemas temprano y ajustar el alcance sin poner en riesgo la demo.

# 7. Plan de trabajo

El plan se organiza en etapas dentro de las 18 semanas del semestre, en función de los hitos de entrega: Fase 2 a fines de octubre (aprox. semana 10), Fase 3 a fines de noviembre (aprox. semana 14) y defensa en la semana 18. El estado refleja el avance actual; el reparto de responsables se define junto con los issues de GitLab.

| Etapa | Sem. | Actividades principales | Recursos | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Definición y núcleo | 1–5 | Definición del proyecto, caja en TV Box (Debian, kiosco, periféricos), venta offline, portal multi-tenant, sincronización caja → nube, auditoría del código | TV Box, periféricos, servidor de pruebas | Hecho |
| 2. Endurecimiento | 5–7 | Seguridad mínima (solicitudes, estado del cliente, SESSION_SECRET, límite de intentos), errores de la demo, SKU único, .env.example, lint y test | Repositorio, auditoría | En curso |
| 3. Registro y suscripción | 6–9 | Registro autoservicio, suscripción con Flow, webhook que activa la cuenta, límites por plan, túnel para pruebas | Sandbox Flow, túnel | Pendiente |
| 4. Panel React y caja | 7–10 | Productos (CRUD), ingreso de mercadería, resumen por período, «Mi plan»; sincronización del catálogo nube → caja; venta en la caja real | Vite, React, Mantine, TV Box | Pendiente |
| Hito: entrega Fase 2 | 10 | Recorrido desde el registro hasta la venta y el resumen, funcionando | — | — |
| 5. Análisis | 10–13 | Simulador de ventas (~90 días), inventario predictivo, lista de compra sugerida, análisis de rotación | Datos simulados | Pendiente |
| 6. Administración y morosidad | 11–13 | Vista de administración en React, estados de la cuenta (gracia, solo lectura), subir de plan | API de Flow | Pendiente |
| 7. Pruebas y QA | 12–14 | Playwright del recorrido, pruebas unitarias, aislamiento, corrección de defectos | Playwright | Pendiente |
| Hito: entrega Fase 3 | 14 | Análisis funcionando y QA completo | — | — |
| 8. Cierre | 14–18 | Limpieza de código sin uso, documentos alineados, ensayo de la demo con la caja real y plan B, defensa | Equipo, hardware de respaldo | Pendiente |

Facilitadores: núcleo ya funcional en hardware real; auditoría del código que identifica con precisión qué falta; stack conocido; sandbox de Flow con suscripciones; hardware de bajo costo.

Obstaculizadores: hosting aún sin definir (bloquea el aviso público de pagos); Flow no avisa los cobros fallidos; tiempo acotado del equipo (unas 10 horas semanales por persona); dependencia de un único TV Box para la demo; documentos que hay que corregir para que coincidan con el código.

# 8. Evidencias

| Evidencia | Justificación: qué demuestra |
| --- | --- |
| Issues, milestones y commits en GitLab | El avance real por etapa, el reparto del trabajo y la trazabilidad de cada cambio. |
| Documento de auditoría y plan de acción | La gestión del proyecto: diagnóstico del estado real y decisiones con sus alternativas. |
| Registro de una suscripción aprobada y otra rechazada en el sandbox de Flow | El logro del objetivo 1: el pago activa la cuenta en su plan. |
| Capturas del panel React (productos, ingresos, resumen) | El logro del objetivo 2: el dueño gestiona su negocio desde el portal. |
| Video de la venta en la caja real y su aparición en el panel | El logro del objetivo 3: integración caja–nube y venta sin depender de internet. |
| Registro de venta sin conexión (≈13 ms) | El cumplimiento de la regla de oro: la venta nunca se bloquea. |
| Pantallas de predicción, lista de compra y rotación con datos simulados | El logro del objetivo 4. |
| Reporte de Playwright y de las pruebas unitarias | El logro del objetivo 5: el recorrido funciona de principio a fin y las fórmulas son correctas. |
| Prueba de aislamiento entre clientes | La correcta implementación del modelo de datos multi-tenant. |
| Carta Gantt actualizada e informe final | El control del plan de trabajo y el cierre formal del proyecto. |

# 9. Resultado de la autoevaluación

A continuación se aplica la rúbrica a la definición del proyecto. Niveles: CL = Completamente logrado (100 %), L = Logrado (60 %), LI = Logro incipiente (30 %), NL = No logrado (0 %), N/A = no aplica.

| Indicador | Pond. | Nivel | Pts. | Justificación / aspecto a mejorar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Describe el proyecto y su relevancia | 5 | CL | 5,0 | Se describe el problema, la solución, la investigación del TV Box y su relevancia e impacto en el campo laboral. |
| 2. Relación con el perfil de egreso | 5 | CL | 5,0 | Se explica cómo se usa cada una de las cuatro competencias. |
| 3. Relación con intereses profesionales | 5 | CL | 5,0 | Se conectan intereses concretos (software, Linux/hardware, seguridad, emprendimiento) con el proyecto. |
| 4. Factibilidad | 5 | CL | 5,0 | Se consideran tiempo, materiales, factores externos y cómo abordar cada dificultad. |
| 5. Objetivos | 10 | CL | 10,0 | Objetivo general y cinco específicos, alineados con el recorrido de la demo y verificables con evidencias. |
| 6. Metodología | 10 | L | 6,0 | Metodología pertinente y guiada por el recorrido del usuario; falta detallar roles, ceremonias y criterio de «terminado» de cada iteración. |
| 7. Plan de trabajo | 10 | L | 6,0 | Plan por etapas ligado a las entregas de Fase 2 y Fase 3, con recursos, facilitadores y obstaculizadores; falta asignar responsables por actividad. |
| 8. Evidencias | 10 | CL | 10,0 | Cada evidencia se asocia a un objetivo y se justifica. |
| 9. Redacción, ortografía y citas | 5 | L | 3,0 | Redacción revisada; hay que completar las citas en el texto y verificar el formato APA. |
| 10. Formato del informe | 5 | L | 3,0 | Estructura completa; falta traspasarlo a la plantilla oficial de la escuela. |
| 11. Indicadores de calidad | 20 | L | 12,0 | Se cumplen 9 de 10 indicadores; las pruebas están definidas, pero falta documentar los casos de prueba (1.1). Ver tabla siguiente. |
| 12. Inglés (abstract, conclusiones, reflexión) | 10 | N/A | — | No aplica: por indicación del docente, el informe se redacta íntegramente en español. |
| Total | 90 |  | 70,0 (77,8 %) | Puntaje sobre 90, al excluir el indicador 12. |

## 9.1 Indicadores de calidad disciplinarios

| N.° | Indicador de calidad | ¿Cumple? | Evidencia en el proyecto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Diseña pruebas de validación de productos y procesos | Parcial | Playwright, unitarias y aislamiento definidas; faltan los casos documentados |
| 1.2 | Aplica pruebas de validación | Sí | Pruebas E2E, venta sin conexión, aislamiento |
| 1.3 | Desarrolla mejoras según los resultados | Sí | Ethernet, zram, corrección de sesión gráfica |
| 2.1 | Planifica proyectos informáticos | Sí | Carta Gantt e hitos de Fase 2 y 3 |
| 2.2 | Controla proyectos informáticos | Sí | Auditoría del código, issues y milestones |
| 3.1 | Diseña modelos de datos | Sí | Modelo de la caja y del portal |
| 3.2 | Implementa modelos de datos | Sí | Migraciones SQLite versionadas |
| 4.1 | Construye una solución de software | Sí | Caja y portal funcionando |
| 4.2 | Integra los componentes | Sí | Sincronización caja–portal y pagos Flow |
| 4.3 | Implanta la solución | Sí | Caja desplegada en el TV Box |

## 9.2 Acciones de mejora antes de la evaluación sumativa

- Documentar los casos de prueba (datos, resultado esperado y obtenido) del recorrido de la demo.

- Asignar responsables a cada actividad y reflejar el nuevo plan en la carta Gantt, la planificación y el informe.

- Definir roles, ceremonias y criterio de «terminado» de la metodología.

- Completar citas y referencias en formato APA y traspasar el informe a la plantilla de la escuela.

# 10. Conclusiones individuales

La definición de Walkan confirmó que es un proyecto relevante y factible para la asignatura Capstone. Aborda un problema real, el alto costo y la dependencia de la conexión de los sistemas de punto de venta para el pequeño comercio chileno, con una solución completa que integra hardware, software, modelado de datos, pagos en línea y gestión de proyectos. El logro más importante hasta ahora es la validación técnica: un TV Box de bajo costo, que nunca fue diseñado para funcionar como caja, hoy ejecuta Debian GNU/Linux, arranca directamente en el punto de venta en modo kiosco y registra una venta en cerca de 13 milisegundos sin conexión a internet.

La auditoría del código realizada junto a mi compañero mostró que algunas funciones descritas en nuestros documentos estaban implementadas solo en parte, como la activación automática de cuentas y los límites por plan. Por eso redefinimos el alcance en torno a un recorrido claro del usuario: registro, suscripción, gestión de productos, venta en la caja real, ingreso de mercadería, resumen del período e inventario predictivo. La autoevaluación arroja un puntaje estimado de 77,8 %. Antes de la evaluación sumativa aún debemos documentar los casos de prueba, asignar responsables a cada tarea, detallar mejor la metodología y citar correctamente las fuentes en formato APA.

# 11. Reflexión

Este proyecto me enseñó que muchas de las decisiones de ingeniería más valiosas se toman antes de escribir código. Elegir un TV Box en lugar de un computador convencional fue una apuesta arriesgada que exigió bastante investigación: identificar el chip, encontrar una distribución de Linux compatible y resolver problemas que no estaban documentados, como el Wi-Fi sin controlador o la configuración gráfica. Aprendí a reducir el riesgo probando primero una sola unidad y manteniendo siempre un plan B.

También aprendí que un prototipo funcional no es lo mismo que un producto terminado. Contrastar el código con nuestros documentos fue incómodo, pero nos mostró con precisión qué faltaba y nos ayudó a acordar prioridades como equipo: primero hacer funcionar el recorrido principal y corregir lo que puede romper la demo, y solo después refactorizar y eliminar el código sin uso. En mi trabajo de soporte y desarrollo suelo resolver problemas rápido, sin dejar evidencia. Capstone me está exigiendo ser más metódico: registrar decisiones, medir resultados y justificar cada elección. Mi principal desafío para el resto del semestre es coordinar el trabajo con mi compañero mientras equilibro trabajo y estudio, y convertir Walkan en un producto que un comerciante real pueda usar con confianza.

# Referencias

devmfc. (s.f.). debian-on-amlogic [Repositorio de código]. GitHub. https://github.com/devmfc/debian-on-amlogic

Armbian. (s.f.). Armbian documentation. https://docs.armbian.com

Raspberry Pi Ltd. (s.f.). Raspberry Pi 5. https://www.raspberrypi.com/products/raspberry-pi-5/

NestJS. (s.f.). NestJS documentation. https://docs.nestjs.com

SQLite. (s.f.). Write-Ahead Logging. https://www.sqlite.org/wal.html

Schwaber, K. y Sutherland, J. (2020). La Guía Scrum. https://scrumguides.org

Flow. (2026). Especificación OpenAPI de la API de Flow. https://developers.flow.cl/es-openApiFlow.yaml

Microsoft. (s.f.). Playwright documentation. https://playwright.dev/docs/intro

Meta Open Source. (s.f.). React documentation. https://react.dev

Servicio de Impuestos Internos. (s.f.). Boleta electrónica. https://www.sii.cl