}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Álvaro Barrera |
| --- | --- |
| Rut |  |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Plaza Norte |

| Nombre estudiante | FRANCO IGNACIO NUNEZ ACEVEDO |
| --- | --- |
| Rut | 19.955.190-6 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Plaza Norte |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Walkan |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo y Arquitectura de Software. Gestión de Proyectos de Tecnologías de la Información. Bases de Datos e Inteligencia de Negocios. |
| Competencias | Diseñar y generar soluciones de software innovadoras y de calidad, aplicando el ciclo de vida de este, según las características del proyecto, las mejores prácticas de la industria y sus estándares de calidad. Diseñar y generar soluciones que permitan resolver los requerimientos de información en el contexto de las organizaciones, considerando bases de datos relacionales. Evaluar y gestionar proyectos en su área de especialización profesional, durante todo el ciclo de vida, de acuerdo a buenas prácticas y utilizando metodologías y herramientas de software. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | Elección y relevancia del tema: Las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) sufren pérdidas financieras constantes debido a una mala gestión de existencias: quiebres de stock por falta de previsión, acumulación de productos de baja rotación y procesos manuales lentos en la generación de órdenes de compra. Este tema es crítico para la ingeniería en informática, ya que combina la automatización de procesos clave con el análisis predictivo de datos para mejorar directamente la competitividad y sostenibilidad económica de un negocio. Ubicación y contexto: El proyecto se sitúa estratégicamente en el sector comercio minorista y PYMEs locales de la Región Metropolitana (Comuna de Huechuraba, Recoleta, Independencia y alrededores). Se orienta a negocios de barrio, minimarkets y distribuidoras pequeñas. Público impactado: Dueños de PYMEs, administradores de bodegas, encargados de compras y proveedores locales que interactúan con estos comercios. Aporte de valor: La solución proporciona un salto cuantitativo desde el registro pasivo/manual (planillas de cálculo o cuadernos) hacia una gestión activa y predictiva. El sistema sugiere reabastecimientos antes de que ocurra un quiebre de stock, automatiza la emisión de órdenes de compra hacia proveedores e identifica patrones de demanda clave. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El objetivo general es desarrollar una plataforma de software integral (web y escritorio/local) para la gestión inteligente de inventario en tiempo real. La solución automatiza el ciclo de reabastecimiento mediante: - Módulo de Inventario Predictivo: Algoritmos de análisis de demanda basados en el historial de ventas para predecir cuándo se agotará un producto. - Conexión Automatizada con Proveedores: Generación automática y envío de órdenes de compra al alcanzar niveles mínimos de stock (Safety Stock). - Módulo de Análisis de Rotación: Métricas y tableros interactivos para identificar productos de alta rotación (top sellers) y aquellos de lenta salida. - Almacenamiento Local Liviano y Eficiente: Implementación con SQLite y optimización de rendimiento para hardware de bajos recursos. - Chatbot simple: Implementación con whatsapp o telegram para realizar consultas rápidas de inventario por medio de un chatbot conectado a la base de datos. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto exige poner en práctica las competencias clave de la carrera de Ingeniería en Informática: - Diseño e innovación de software: Requiere construir una arquitectura modular en TypeScript y React, aplicando buenas prácticas de desarrollo, componentes reutilizables y código limpio. - Gestión de datos relacionales: La estructuración de inventarios, proveedores, ventas e historial predictivo requiere un modelado riguroso en SQLite, asegurando integridad referencial, transacciones seguras y consultas optimizadas. - Gestión y evaluación de proyectos: Permite aplicar la metodología ágil SCRUM para estimar tiempos, priorizar funcionalidades en sprints e iterar según los requerimientos reales del mercado de PYMEs. |
| Relación con los intereses profesionales | Este proyecto responde a nuestro interés por el emprendimiento tecnológico, la arquitectura de software moderna y la automatización de procesos de negocio. Nos permite consolidar capacidades técnicas en desarrollo Fullstack con TypeScript y React, además de ejercer un liderazgo servicial y trabajo en equipo para crear un producto escalable que pueda derivar en un modelo de negocio de software independiente (SaaS o licenciamiento local). |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto es altamente factible de desarrollar durante el semestre por las siguientes razones: - Tiempo y dedicación: Las 18 semanas de la asignatura y las horas asignadas permiten abordar el ciclo de vida completo utilizando una metodología ágil (SCRUM) dividida en 3 fases clave. - Materiales y Stack Tecnológico: Se utilizan tecnologías de código abierto (open source) sin costo de licencias: TypeScript, React para la interfaz de usuario, Node.js/Express para la lógica del servidor y SQLite como base de datos embebida de alto rendimiento. - Factores facilitadores: Dominio de las tecnologías seleccionadas, trabajo colaborativo distribuido entre 2 integrantes con roles definidos y disponibilidad de documentación/comunidad técnica. - Factores de dificultad y mitigación: La integración con canales de envío de órdenes (ej. correo/API de proveedores) o la calibración del modelo predictivo pueden consumir tiempo adicional. Se mitigará definiendo un MVP (Producto Mínimo Viable) funcional en la Fase 2 con estimación lineal simple de demanda, dejando algoritmos avanzados como iteraciones incrementales. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar una aplicación de software web/escritorio para la gestión inteligente de inventario y automatización de la cadena de suministro en PYMEs, utilizando TypeScript, React y SQLite, que optimice la toma de decisiones mediante análisis predictivo de ventas y reabastecimiento automático. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | Relevar y especificar los requerimientos funcionales y no funcionales de la gestión de inventario en pequeñas empresas. Diseñar la arquitectura del sistema y el modelo de base de datos relacional optimizado en SQLite. Desarrollar la interfaz de usuario reactiva en React y TypeScript, priorizando la usabilidad y la velocidad de operación. Implementar el módulo de lógica predictiva para estimar la demanda de productos e identificar artículos de alta/baja rotación. Desarrollar el módulo de conexión con proveedores para la generación y envío automático de órdenes de compra. Validar y probar el sistema mediante pruebas unitarias, de integración y escenarios simulados de uso en PYMEs. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Enfoque: se adopta un enfoque ágil basado en Scrum. El trabajo se organiza en sprints con incrementos entregables y verificables, un Product Backlog priorizado con la técnica MoSCoW (Must/Should/Could) y estimado en puntos de historia, y ceremonias de planificación, revisión y retrospectiva. El backlog reúne 16 historias de usuario agrupadas en 10 épicas, cada una con criterios de aceptación en formato «Como [rol] quiero [acción] para [beneficio]». Técnicas de análisis y priorización: Impact Mapping (Meta → Actor → Impacto → Entregable) para conectar la meta de negocio con los entregables, y User Story Mapping para definir el MVP: el camino mínimo para que un almacén conozca Walkan, contrate, se dé de alta, configure su caja, venda sin internet y sea monitoreado. Cada decisión técnica relevante se documenta con su justificación en un registro de decisiones de diseño (D-01 a D-15). Etapas del trabajo: • Sprint 0 – Diseño y arquitectura: alcance offline-first, hardware objetivo (TV Box), esquema de datos, numeración correlativa, cola de emisión y flujo de venta. • Sprints 1 a 3 – Caja on-premise: base SQLite, productos e inventario, caja y cajeros, venta transaccional, interfaz de venta, sincronización y despliegue en el TV Box. • Sprints 4 y 5 – Plataforma web: sitio comercial, autenticación y roles, multi-tenant, paneles de administración y cliente, dashboard de cajas e integración de pago con Flow. • Endurecimiento y despliegue: despliegue de la web en un VPS, seguridad y cifrado en reposo de la caja. • Pruebas y validación: pruebas integrales end-to-end (regla de oro, aislamiento multi-tenant, casos borde) y piloto en un almacén real, con mejoras según resultados. • Cierre: documentación final, correcciones por retroalimentación docente y defensa con demo en vivo. Verificación: cada incremento se prueba por HTTP y en el hardware real antes de darse por terminado; el código y la documentación se versionan en GitLab. Roles Scrum: ambos integrantes comparten el rol de Product Owner (priorización del backlog y criterios de aceptación) y conforman el equipo de desarrollo; el docente y los pares actúan como stakeholders que retroalimentan y validan los entregables. Funciones y responsabilidades por integrante: • Franco Núñez – Dominio de productos: catálogo de productos, inventario y kardex (movimientos de stock), outbox de productos, proveedores, pedidos y compras en el panel de cliente, y alineación del catálogo (SKU) entre la caja y la plataforma web. • Álvaro Barrera – Dominio de usuarios: autenticación y sesiones, roles (staff, dueño y cajero), cajeros con PIN, aislamiento multi-tenant, enrolamiento de cajas y kill-switch, panel de administración y onboarding de clientes, y endurecimiento de la seguridad. • Responsabilidad compartida: dejar funcionales la caja y la plataforma web de punta a punta (venta transaccional, sincronización, despliegue e integración de pago), además de las pruebas, la documentación y la defensa del proyecto.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Informe de diseño y arquitectura (Informe Walkan) | Documento que describe el problema, la arquitectura en dos planos (caja local y nube), el esquema de datos, la numeración correlativa, la cola de emisión, el flujo transaccional de venta y el registro de decisiones de diseño. | Evidencia el diseño de la solución y de los modelos de datos según buenas prácticas de la disciplina. |
| Avance | Planificación ágil y Carta Gantt | Product Backlog priorizado (MoSCoW), épicas e historias de usuario con criterios de aceptación, Impact Mapping, User Story Mapping, cronograma por sprints, riesgos y Carta Gantt de 18 semanas. | Evidencia la planificación y el control del proyecto con metodología ágil. |
| Avance | Caja on-premise desplegada en el TV Box (demo y repositorio) | Caja POS funcionando sin internet en el hardware objetivo, con sus siete módulos verificados (base, inventario, caja y cajeros, venta, interfaz, sincronización y despliegue); código versionado en GitLab. | Evidencia la construcción, integración e implantación del núcleo del software y el cumplimiento de la «regla de oro». |
| Avance | Análisis de escalabilidad económica | Modelo de recuperación de la inversión (payback) en Excel con tres escenarios de captación, supuestos editables e informe de interpretación y sensibilidad. | Respalda la viabilidad del modelo de negocio y la toma de decisiones del proyecto. |
| Final | Plataforma web desplegada e integrada | Plataforma web multi-tenant desplegada en un VPS, con sincronización y enrolamiento real de cajas, paneles de administración y cliente, e integración de pago con Flow. | Evidencia la integración e implantación de todos los componentes de la solución. |
| Final | Informe de pruebas y piloto de validación | Plan y resultados de pruebas integrales end-to-end (regla de oro, aislamiento multi-tenant, casos borde) y del piloto en un almacén real, con las mejoras aplicadas. | Evidencia el diseño y la aplicación de pruebas de validación y las mejoras derivadas de sus resultados. |
| Final | Informe final y manual de usuario | Informe técnico completo con diagramas actualizados, manual de usuario de la caja y de la plataforma, conclusiones y trabajo futuro (integración con el SII). | Documenta el producto terminado y facilita su mantenimiento y uso. |
| Final | Presentación y demo en vivo (defensa) | Presentación del proyecto y demostración en vivo de una venta sin conexión, su sincronización a la nube y el monitoreo en el dashboard. | Demuestra el logro de los objetivos del proyecto ante la comisión. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Nombra las competencias o unidades de competencias que se relacionan con las diferentes actividades requeridas para el desarrollo de la actividad. | Señale el nombre de la tarea o actividad. | Describe la tarea o actividad. | Nombra los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades definidas. | Escribe la duración de actividades o tarea. | Escribe el nombre del integrante del equipo responsable de la actividad y tareas asociadas. | Escribe las dificultades o facilitadores que se podrían presentar durante la ejecución de cada una de las actividades propuestas para llevar a cabo el plan de trabajo. |
| Gestionar proyectos informáticos (2.1 Planifica) | Definición de alcance y diseño técnico | Definir el alcance offline-first (bodega + POS + comprobante) y diseñar hardware objetivo, esquema de datos, numeración correlativa, cola de emisión y flujo de venta. | Documentación técnica, TV Box de prueba, Word/Markdown. | 2 semanas (S1–S2) | Franco Núñez y Álvaro Barrera | Hecho. Facilitador: dominio del stack. Dificultad: acotar el alcance; la integración con el SII se deja como trabajo futuro. |
| Construir modelos de datos (3.1 Diseña / 3.2 Implementa) | Base de datos local de la caja | Implementar SQLite con WAL y PRAGMAs, migrador idempotente y manejo de transacciones. | Node.js, better-sqlite3, SQLite. | 1 semana (S2) | Franco Núñez y Álvaro Barrera | Hecho. Dificultad: durabilidad del almacenamiento del TV Box ante cortes de luz. |
| Construir modelos de datos (3.2) / Desarrollar una solución de software (4.1 Construye) | Productos e inventario de la caja | Catálogo de productos, búsqueda acotada, kardex de movimientos de stock y outbox transaccional. | NestJS, TypeScript, better-sqlite3. | 2 semanas (S2–S3) | Franco Núñez | Hecho. El stock solo cambia mediante movimientos (trazabilidad). |
| Desarrollar una solución de software (4.1 Construye) | Caja y cajeros | Login de cajero por PIN con scrypt, apertura y cierre de caja e invariante de una sola caja abierta. | NestJS, scrypt nativo, SQLite. | 1 semana (S3) | Álvaro Barrera | Hecho. El hash del PIN nunca se expone ni se sincroniza. |
| Desarrollar una solución de software (4.1 Construye / 4.2 Integra) | Venta transaccional e interfaz de venta | Numeración correlativa, emisión simulada con cola de reintentos, registro de venta en una transacción e interfaz única operable por teclado y lector de código de barras. | NestJS, Fastify, HTML/JS plano, lector de códigos. | 2 semanas (S3–S4) | Franco Núñez y Álvaro Barrera | Hecho. Dificultad: garantizar numeración sin duplicados ni saltos; se resolvió con escritor único, CAS y restricción UNIQUE. |
| Desarrollar una solución de software (4.2 Integra) | Sincronización caja → nube | Worker de outbox que envía los cambios a la nube en orden estricto (FIFO) y receptor /api/sync en la plataforma web. | NestJS, HTTP, SQLite. | 1 semana (S4) | Franco Núñez y Álvaro Barrera | Hecho. Reintento ante fallo sin pérdida de datos. |
| Desarrollar una solución de software (4.2 Integra) | Enrolamiento de cajas y kill-switch | Vinculación de la caja con la cuenta del dueño mediante token, modo «usar sin conexión», alta del primer cajero y bloqueo remoto antirrobo. | NestJS, plataforma web. | 1 semana (S4) | Álvaro Barrera | Hecho. Pendiente como refuerzo: cifrado en reposo. |
| Desarrollar una solución de software (4.3 Implanta) | Despliegue en TV Box | Instalador, servicio systemd con reinicio y navegador en modo kiosco en el equipo local. | TV Box Amlogic S905W2, Debian 13, systemd, Chromium. | 1 semana (S4) | Franco Núñez y Álvaro Barrera | Hecho. Consumo medido: ~58 MB de RAM. |
| Construir modelos de datos (3.2) / Desarrollar una solución de software (4.1) | Autenticación, roles y multi-tenant (web) | Autenticación con scrypt y cookie firmada, roles staff/dueño/cajero y aislamiento real de datos por cliente_id. | NestJS, Fastify, EJS, base de datos de la nube. | 2 semanas (S3–S4) | Álvaro Barrera | Hecho. Se verificó en ambos sentidos que un cliente no accede a datos de otro. |
| Desarrollar una solución de software (4.1 Construye) | Catálogo, ventas, proveedores, pedidos y compras (web) | Módulos del panel de cliente (mini-ERP) asociados a productos: inventario con imagen y vencimiento, proveedores, pedidos con aviso y compras. | NestJS, EJS, HTML/CSS. | 2 semanas (S3–S4) | Franco Núñez | Hecho. |
| Desarrollar una solución de software (4.1) / Gestionar proyectos informáticos (2.1) | Panel de administración y onboarding | Bandeja de solicitudes (leads), máquina de estados de onboarding, provisión de tenants, flota de cajas y KPIs. | NestJS, EJS, HTML/CSS. | 1 semana (S4) | Álvaro Barrera | Hecho (prototipo de los 4 apartados). |
| Gestionar proyectos informáticos (2.1 Planifica / 2.2 Controla) | Escalabilidad económica y documentación | Modelo de recuperación de la inversión (payback) e informe y planificación del proyecto alineados. | Excel, Word. | 2 semanas (S3–S4) | Franco Núñez y Álvaro Barrera | Hecho. |
| Gestionar proyectos informáticos (2.2 Controla) | Control de versiones en GitLab | Commit y push del código de la caja, la web y los documentos. | Git, GitLab. | 2 semanas (S4–S5) | Franco Núñez y Álvaro Barrera | En curso. |
| Desarrollar una solución de software (4.2 Integra) | Integración de pago con Flow | Webhook con URL pública y suscripción recurrente (el pago puntual ya se verificó en sandbox). | Flow (sandbox), VPS con URL pública. | 3 semanas (S4–S6) | Franco Núñez y Álvaro Barrera | En curso. Dificultad: requiere URL pública; se mitiga con interfaz de pasarela intercambiable (Transbank como alternativa). |
| Construir modelos de datos (3.2) / Desarrollar una solución de software (4.2) | Alinear SKU catálogo caja ↔ panel | Unificar la identificación de productos entre caja y web para que el descuento de stock sea correcto. | NestJS, SQLite, base de datos de la nube. | 2 semanas (S5–S6) | Franco Núñez | Pendiente. |
| Desarrollar una solución de software (4.3 Implanta) | Despliegue web en VPS | Desplegar walkan-web en un VPS y probar sincronización y enrolamiento reales entre local y nube. | VPS, dominio, HTTPS. | 3 semanas (S6–S8) | Franco Núñez y Álvaro Barrera | Pendiente. Costo de operación estimado en $51.000/mes. |
| Desarrollar una solución de software (4.3 Implanta) | Endurecimiento de seguridad | SESSION_SECRET, claves seed, HTTPS y clave del TV Box. | VPS, certificados TLS. | 2 semanas (S7–S8) | Álvaro Barrera | Pendiente. |
| Construir modelos de datos (3.2 Implementa) | Cifrado en reposo de la caja | Cifrar la base de datos local (SQLCipher) para proteger los datos si se extrae la microSD. | SQLCipher, TV Box. | 3 semanas (S8–S10) | Franco Núñez y Álvaro Barrera | Pendiente. Dificultad: compilar el módulo nativo en aarch64. |
| Realizar pruebas de certificación (1.1 Diseña / 1.2 Aplica) | Pruebas integrales / QA end-to-end | Diseñar y ejecutar pruebas de la regla de oro, aislamiento multi-tenant y casos borde. | Entorno de pruebas, TV Box, VPS. | 4 semanas (S9–S12) | Franco Núñez y Álvaro Barrera | Pendiente. |
| Realizar pruebas de certificación (1.2 Aplica / 1.3 Mejora) | Piloto en almacén real | Validar la caja en un almacén real y aplicar mejoras según los resultados. | TV Box, impresora térmica 58 mm, lector de código de barras. | 3 semanas (S12–S14) | Franco Núñez y Álvaro Barrera | Pendiente. Dificultad: conseguir un almacén dispuesto; facilitador: hardware de bajo costo. |
| Desarrollar una solución de software (4.2 Integra) | Investigación integración SII (opcional) | Investigar folios/CAF, firma y envío de documentos tributarios. | Documentación del SII. | 4 semanas (S10–S13) | Franco Núñez y Álvaro Barrera | Pendiente. Trabajo futuro, fuera del alcance base. |
| Gestionar proyectos informáticos (2.2 Controla) | Documentación final | Informe completo, manual de usuario y diagramas. | Word, herramientas de diagramado. | 4 semanas (S13–S16) | Franco Núñez y Álvaro Barrera | Pendiente. |
| Realizar pruebas de certificación (1.3) / Gestionar proyectos informáticos (2.2) | Correcciones por retroalimentación docente | Aplicar las observaciones del docente al producto y a la documentación. | Retroalimentación docente. | 2 semanas (S15–S16) | Franco Núñez y Álvaro Barrera | Pendiente. |
| Gestionar proyectos informáticos (2.2 Controla) | Preparación de la defensa | Presentación y demo en vivo. | PowerPoint, TV Box, periféricos. | 3 semanas (S16–S18) | Franco Núñez y Álvaro Barrera | Pendiente. |
| Gestionar proyectos informáticos (2.2 Controla) | Defensa y entrega final | Presentación final del proyecto ante la comisión. | Todos los entregables. | Semana 18 | Franco Núñez y Álvaro Barrera | Hito. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Alcance y diseño técnico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Base SQLite de la caja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Productos e inventario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caja y cajeros (PIN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Venta e interfaz de venta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sincronización a la nube |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Enrolamiento y kill-switch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Despliegue en TV Box |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Autenticación y multi-tenant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Catálogo, proveedores y compras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Administración y onboarding |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Escalabilidad y documentación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Control de versiones (GitLab) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pago Flow y suscripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alinear SKU caja ↔ panel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Despliegue web en VPS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endurecer seguridad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cifrado en reposo (SQLCipher) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas integrales (QA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Piloto en almacén real |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Investigación SII (opcional) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Documentación final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Correcciones docentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Preparación de la defensa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Defensa y entrega final ◆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◆ |

Leyenda: ■ Hecho   ■ En curso   ■ Pendiente   ◆ Hito / entrega. Responsables y detalle de cada actividad en el Plan de Trabajo (punto 7).

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.