DEFINICIÓN DE PROYECTO APT

Plataforma de gestión de bodega y facturación electrónica con punto de venta para el comercio minorista chileno

Evaluación Formativa — Fase 1

Asignatura: Capstone (PTY4614)

Docente: Juan Gana

Integrantes:

Alvaro Barrera

Franco Núñez

Santiago, Chile — Agosto-2026

# Índice

Índice	2

Abstract	3

Resumen	3

1. Descripción del Proyecto APT y su relevancia	5

1.1 En qué consiste el proyecto	5

1.2 Problema que resuelve	5

1.3 Relevancia e impacto para el campo laboral de la carrera	6

2. Relación del proyecto con las competencias del perfil de egreso	7

3. Relación del proyecto con los intereses profesionales del equipo	10

3.1 [Nombre integrante 1]	10

3.2 [Nombre integrante 2]	10

4. Factibilidad del proyecto en el marco de la asignatura	11

4.1 Tiempo	11

4.2 Materiales y recursos	11

4.3 Factores externos y dificultades previstas	12

5. Desarrollo de ingeniería	13

5.1 Objetivos	13

5.2 Alcance y limitaciones	13

5.3 Requerimientos	14

5.4 Arquitectura de la solución	15

5.5 Modelo de datos	16

5.6 Plan de pruebas y validación	17

5.7 Planificación del proyecto	18

5.8 Roles del equipo	19

6. Reflection	20

8. Bibliografía	21

Nota: para actualizar el índice en Word, clic derecho sobre la tabla → Actualizar campos → Actualizar toda la tabla.

# Abstract

This report presents the definition of the APT capstone project developed by the team: a multi-tenant SaaS platform for inventory management and Chilean electronic invoicing (SII), with an integrated point of sale, aimed at small and medium retail businesses such as neighbourhood stores, minimarkets and mid-sized supermarkets.

The problem addressed is that small Chilean retailers operate with manual or non-existent stock control, and handle electronic tax documents outside the point of sale. This causes stock-outs, undetected shrinkage, cash differences and duplicated data entry. Existing alternatives are full ERP suites, which are expensive and include modules these businesses never use.

The proposed solution is built on Node.js with the NestJS framework, TypeScript and PostgreSQL, using a single-database multi-tenant model, JWT authentication, plan-based feature gating through guards, and Docker containerisation. Electronic tax document submission to the SII is decoupled through an asynchronous queue, so a sale is never blocked by connectivity failures. Phase 1 (core, authentication, multi-tenancy and plan system) is already implemented and compiling.

The project integrates at least four competencies from the graduate profile: data modelling, software solution development, IT project management, and product and process validation testing. It is feasible within one academic semester because the technology stack is open source, the team already owns the required infrastructure, and the scope is deliberately limited to warehouse, invoicing and point of sale, excluding accounting, HR, finance and CRM.

Keywords: SaaS, multi-tenant, inventory management, electronic invoicing, SII, point of sale, NestJS, PostgreSQL, Docker.

# Resumen

El presente informe expone la definición del Proyecto APT desarrollado por el equipo: una plataforma SaaS multi-tenant de gestión de bodega y facturación electrónica ante el Servicio de Impuestos Internos (SII), con punto de venta integrado, orientada al comercio minorista chileno de pequeño y mediano tamaño —almacenes de barrio, minimarkets y minisúper.

El problema abordado es que el comercio minorista chico opera con control de inventario manual o inexistente y resuelve la facturación electrónica por fuera del punto de venta. Esto genera quiebres de stock, mermas no detectadas, diferencias de caja y doble digitación. Las alternativas del mercado son suites ERP completas: costosas y con módulos que estos negocios no utilizan.

La solución propuesta se construye sobre Node.js con el framework NestJS, TypeScript y PostgreSQL, con un modelo multi-tenant de base única, autenticación JWT, habilitación de funcionalidades por plan mediante guards y contenerización con Docker. El envío de documentos tributarios electrónicos al SII se desacopla mediante una cola asíncrona, de modo que la venta nunca se bloquea ante fallas de conectividad. La Fase 1 (núcleo, autenticación, multi-tenancy y sistema de planes) ya se encuentra implementada y compilando.

El proyecto integra al menos cuatro competencias del perfil de egreso: modelamiento de datos, desarrollo de soluciones de software, gestión de proyectos informáticos y pruebas de validación de productos y procesos. Es factible dentro de un semestre porque el stack tecnológico es de código abierto, el equipo dispone de la infraestructura necesaria y el alcance se limita deliberadamente a bodega, facturación y punto de venta, excluyendo contabilidad, RRHH, finanzas y CRM.

Palabras clave: SaaS, multi-tenant, gestión de inventario, facturación electrónica, SII, punto de venta, NestJS, PostgreSQL, Docker.

# 1. Descripción del Proyecto APT y su relevancia

## 1.1 En qué consiste el proyecto

El Proyecto APT consiste en el desarrollo de una plataforma web entregada como servicio (SaaS) que reúne, en un solo sistema, los tres procesos operativos críticos de un comercio minorista: el control de bodega e inventario, la facturación electrónica ante el SII y el punto de venta con manejo de caja.

La plataforma es multi-tenant: una única instancia y una única base de datos atienden a múltiples negocios, aislando la información de cada uno mediante un identificador de arrendatario. El sistema se adapta al tamaño del negocio a través de tres planes escalables —Kiosko, Minisúper y Supermercado—, donde el eje de escalamiento es la profundidad del control de bodega: desde inventario simple hasta lotes, fechas de vencimiento, ubicaciones y trazabilidad de movimientos. Un negocio que crece cambia de plan sin migrar de sistema ni perder datos.

La facturación electrónica integrada con el SII es obligatoria en todos los planes: es una restricción de arquitectura y no una funcionalidad opcional. El sistema contempla la emisión de boleta electrónica (código 39), factura electrónica afecta (33), factura exenta (34), nota de crédito (61) y guía de despacho (52).

Lo que el proyecto no es: no se trata de un ERP. Quedan explícitamente fuera del alcance la contabilidad completa, la gestión de recursos humanos, el módulo financiero y el CRM. Esta delimitación es deliberada y sostiene tanto la propuesta de valor como la factibilidad del proyecto.

## 1.2 Problema que resuelve

En Chile, la emisión de documentos tributarios electrónicos es obligatoria. Sin embargo, un porcentaje relevante del comercio minorista pequeño cumple esa obligación con herramientas desconectadas de su operación: emite el documento en el portal del SII o en un software aparte, mientras el inventario se lleva en cuaderno o planilla. Las consecuencias observables son:

- Quiebres de stock por desconocimiento del inventario real disponible.

- Mermas y pérdidas no detectadas, al no existir registro de movimientos de mercadería.

- Diferencias de caja, al no conciliar la venta con el documento emitido.

- Doble digitación entre la venta y la emisión del documento tributario, con el consiguiente riesgo de error.

- Imposibilidad de tomar decisiones de reposición basadas en datos.

Las soluciones disponibles en el mercado son suites ERP orientadas a empresas medianas y grandes: representan un costo de licenciamiento e implementación alto y una curva de aprendizaje que el comercio pequeño no puede absorber.

## 1.3 Relevancia e impacto para el campo laboral de la carrera

El proyecto es relevante para el campo laboral de la carrera por tres razones concretas:

- Corresponde a un encargo profesional realista. El desarrollo de software de gestión para PyMEs, con integración a organismos tributarios, es una de las líneas de trabajo más frecuentes en las empresas de desarrollo y consultoría del país. El escenario planteado —levantar requerimientos, diseñar la arquitectura, integrar con un servicio externo regulado y desplegar en la nube— reproduce el ciclo de trabajo real de un profesional del área.

- Exige integrar competencias, no solo programar. El proyecto obliga a modelar datos, diseñar arquitectura, gestionar un proyecto con fases y entregables, integrar componentes y validar el producto con pruebas, que es exactamente el conjunto de tareas que el mercado espera de un ingeniero en informática recién egresado.

- Aborda una obligación normativa vigente. La integración con el SII (habilitación como emisor electrónico, certificado digital, folios CAF, firma y envío de DTE) es una competencia técnica específica y demandada en el mercado chileno, difícil de adquirir fuera de un proyecto real.

Impacto esperado (escenario simulado): para un negocio con inventario de referencia, la digitalización del control de stock y la unificación de la venta con la emisión del DTE permiten reducir los quiebres de stock, eliminar la doble digitación y disponer de información de ventas para decisiones de reposición.

# 2. Relación del proyecto con las competencias del perfil de egreso

El Proyecto APT moviliza cuatro competencias de especialidad del perfil de egreso, superando el mínimo de tres exigido por los criterios de construcción de proyectos APT. La siguiente tabla relaciona cada competencia y sus indicadores de calidad con la actividad concreta del proyecto que la evidencia.

| Competencia del perfil de egreso | Indicador de calidad | Cómo se moviliza en el proyecto |
| --- | --- | --- |
| Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. | 3.1 Diseña modelos de datos. | Diseño del modelo relacional multi-tenant en PostgreSQL: entidades de negocio (tenant), plan, usuario, producto, movimiento de stock, venta, detalle de venta, documento tributario y folio CAF. El aislamiento por tenant_id y la normalización del kardex son decisiones de diseño orientadas explícitamente a la escalabilidad. |
|  | 3.2 Implementa modelos de datos. | Implementación del esquema mediante migraciones versionadas, definición de índices sobre las claves de consulta frecuente (tenant_id, código de barras, fecha de movimiento) y restricciones de integridad referencial sobre stock y documentos emitidos. |
| Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento. | 4.1 Construye una solución de software. | Construcción del backend en NestJS con arquitectura modular (un módulo por dominio: bodega, ventas, facturación, caja, usuarios), API REST y autenticación JWT con Passport. |
|  | 4.2 Integra los distintos componentes. | Integración de los módulos entre sí y con servicios externos: la venta descuenta stock y dispara la emisión del DTE mediante una cola asíncrona; integración con el servicio del SII y con periféricos (lector de código de barras HID e impresora térmica de 58 mm). |
|  | 4.3 Implanta una solución de software. | Implantación mediante contenedores Docker orquestados con Docker Compose: el mismo artefacto se ejecuta en el equipo de desarrollo, en el servidor Linux de pruebas del equipo y en el despliegue en la nube. |
| Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. | 2.1 Planifica proyectos informáticos. | Planificación del proyecto en siete fases con entregables definidos, asignación de roles por integrante y carta Gantt semestral. Cada decisión de arquitectura se documenta evaluando alternativas (por ejemplo: contenedor por cliente frente a multi-tenant de base única; Docker anidado frente a contenedores hermanos). |
|  | 2.2 Controla proyectos informáticos. | Control por hitos al cierre de cada fase, seguimiento del avance mediante control de versiones y registro de decisiones y cambios de alcance en el documento de contexto del proyecto. |
| Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. | 1.1 Diseña pruebas de validación. | Diseño del plan de pruebas: pruebas unitarias de servicios y guards, pruebas de integración de los endpoints y casos de prueba para la emisión de DTE contra el ambiente de certificación del SII. |
|  | 1.2 Aplica pruebas de validación. | Ejecución de las pruebas con Jest y Supertest sobre el proyecto NestJS, más pruebas funcionales del flujo de venta completo (venta → descuento de stock → emisión de documento → cierre de caja). |
|  | 1.3 Desarrolla mejoras al producto. | Corrección e iteración sobre el producto a partir de los resultados de las pruebas y de la retroalimentación de la validación con usuarios, registrando las mejoras aplicadas en cada fase. |

# 3. Relación del proyecto con los intereses profesionales del equipo

Este apartado es individual: cada integrante debe declarar sus intereses profesionales y explicar cómo se ven reflejados en el proyecto. A continuación, se entrega un ejemplo de redacción y el espacio para los demás integrantes.

## 3.1 [Nombre integrante 1]

(Ejemplo de redacción — reemplazar por el texto propio.) Mi interés profesional se orienta a la arquitectura de software y a la administración de infraestructura de servidores. El proyecto se conecta directamente con ese interés porque me corresponde definir la arquitectura multi-tenant, el modelo de gating por planes y el despliegue contenerizado sobre el servidor Linux del equipo, lo que implica trabajar tanto en el diseño del sistema como en su puesta en operación. Proyecto mi desarrollo laboral hacia roles de desarrollador backend y, posteriormente, DevOps, y este proyecto me permite construir evidencia concreta en ambas líneas.

## 3.2 [Nombre integrante 2]

[COMPLETAR: intereses profesionales del integrante 2 y conexión explícita con la parte del proyecto que asume —por ejemplo, integración con el SII y servicios externos.]

# 4. Factibilidad del proyecto en el marco de la asignatura

La factibilidad se argumenta sobre los tres aspectos que definen los criterios de construcción de proyectos APT: tiempo, materiales y factores externos, incluyendo el tratamiento previsto para las dificultades.

## 4.1 Tiempo

El proyecto está planificado para ejecutarse dentro de un semestre académico (20 créditos). El alcance se ajustó deliberadamente para caber en ese plazo: se excluyeron contabilidad, RRHH, finanzas y CRM, y el escalamiento por planes permite que las funcionalidades avanzadas de bodega (lotes, ubicaciones, kardex, multisucursal) queden asociadas al plan superior y puedan desarrollarse al final, sin comprometer un producto funcional.

Adicionalmente, la Fase 1 (base de datos, autenticación, multi-tenancy y sistema de planes con guards) ya se encuentra desarrollada y compilando, lo que reduce el trabajo restante y valida técnicamente el enfoque antes de comprometer el resto del semestre.

## 4.2 Materiales y recursos

| Recurso | Disponibilidad |
| --- | --- |
| Stack de desarrollo (Node.js, NestJS, TypeScript, PostgreSQL, Docker) | Software de código abierto, sin costo de licencia. Ya instalado y en uso por el equipo. |
| Equipos de desarrollo | Cada integrante desarrolla en su propio equipo con Docker; no se requiere infraestructura compartida para programar. |
| Servidor de pruebas | El equipo dispone de un servidor propio con Ubuntu Server LTS, utilizado como entorno de pruebas, alojamiento y respaldo. Costo adicional: nulo. |
| Despliegue en la nube | Fase final. Puede cubrirse con capas gratuitas o instancias de bajo costo para la demostración. |
| Certificado digital y folios CAF (SII) | Requiere trámite ante el SII. Para la asignatura se trabaja contra el ambiente de certificación, que no exige operación tributaria real. |
| Periféricos (lector de código de barras USB, impresora térmica 58 mm) | De bajo costo y disponibles en el mercado local. El lector funciona como dispositivo HID, sin drivers. |

## 4.3 Factores externos y dificultades previstas

Los factores externos relevantes y su forma de abordaje son los siguientes:

| Factor / dificultad | Riesgo | Cómo se aborda |
| --- | --- | --- |
| Dependencia del SII para la emisión de DTE | Plazos administrativos y complejidad técnica de la firma, folios CAF y esquemas XML pueden retrasar la Fase 2. | Se evalúa integrar un proveedor de facturación electrónica autorizado en lugar de implementar la comunicación completa desde cero. La cola asíncrona permite además desarrollar y probar el flujo de venta con la emisión simulada mientras se resuelve la integración. |
| Caída de conectividad en el punto de venta | Un comercio sin internet no podría vender si la venta dependiera del envío al SII. | Decisión de arquitectura: la venta se registra y responde de inmediato; el envío del DTE se procesa en una cola con reintentos. Esta misma decisión habilita el modo on-premise futuro. |
| Alcance creciente (scope creep) | La tentación de agregar módulos propios de un ERP pondría en riesgo el cierre del proyecto en el semestre. | El alcance está delimitado por escrito en el documento de contexto del proyecto: bodega, facturación y POS. Todo lo demás queda fuera y se registra como extensión futura. |
| Disponibilidad y coordinación del equipo | Distintas cargas académicas pueden desbalancear el avance. | Asignación de roles por dominio, control de versiones compartido y control por hitos al cierre de cada fase. |
| Compatibilidad de periféricos en hardware de bajo costo | El Bluetooth de equipos económicos puede no funcionar bajo Linux, afectando la impresión de comprobantes. | Plan alternativo definido: uso de adaptador USB Bluetooth o impresora USB. El formato de comprobante de 58 mm ya está resuelto en el sistema. |

# 5. Desarrollo de ingeniería

Este capítulo concentra la mayor ponderación de la evaluación (50%), ya que en él se evidencian los indicadores de calidad disciplinarios: modelamiento de datos, desarrollo e integración de la solución, gestión del proyecto y validación mediante pruebas.

## 5.1 Objetivos

Objetivo general. Desarrollar una plataforma SaaS multi-tenant de gestión de bodega y facturación electrónica con punto de venta integrado, escalable mediante planes, que entregue a un comercio minorista pequeño el mismo nivel de control de inventario y cumplimiento tributario que opera un supermercado.

Objetivos específicos.

- Implementar la base multi-tenant del sistema, con autenticación JWT y habilitación de funcionalidades por plan mediante guards.

- Implementar la emisión de documentos tributarios electrónicos (39, 33, 34, 61 y 52) integrada con el SII mediante una cola asíncrona.

- Implementar el núcleo de bodega: productos, stock, entradas y salidas de mercadería, recepción de compras y alertas de stock mínimo.

- Implementar el punto de venta y el manejo de caja, con descuento automático de stock y emisión del documento tributario correspondiente.

- Diseñar y ejecutar un plan de pruebas de validación del producto y de los flujos operativos, e incorporar las mejoras derivadas de sus resultados.

- Desplegar y validar el sistema contenerizado en un entorno de pruebas sobre servidor Linux y, posteriormente, en la nube.

## 5.2 Alcance y limitaciones

| Dentro del alcance | Fuera del alcance |
| --- | --- |
| Gestión de bodega e inventario (productos, stock, movimientos, recepción, alertas, lotes, vencimientos, ubicaciones y kardex según plan). | Contabilidad completa (libro mayor, balances, estados financieros). |
| Facturación electrónica SII: boleta (39), factura afecta (33), factura exenta (34), nota de crédito (61) y guía de despacho (52). | Gestión de recursos humanos y remuneraciones. |
| Punto de venta y caja: venta, descuento de stock, emisión del documento, apertura y cierre de caja. | Módulo financiero y tesorería. |
| Usuarios y roles, planes y habilitación de módulos, reportes de ventas. | CRM y gestión comercial de clientes. |
| Periféricos: lector de código de barras (HID) e impresora térmica de 58 mm. | Comercio electrónico y venta en línea. |

## 5.3 Requerimientos

Requerimientos funcionales (extracto). Se identifican por pilar y se indica el plan mínimo que los habilita.

| ID | Requerimiento funcional | Plan mínimo |
| --- | --- | --- |
| RF-01 | El sistema debe permitir registrar productos con código de barras, precio y stock. | Kiosko |
| RF-02 | El sistema debe registrar entradas y salidas de mercadería, actualizando el stock. | Kiosko |
| RF-03 | El sistema debe emitir boleta y factura electrónica como DTE ante el SII. | Kiosko |
| RF-04 | El sistema debe registrar la venta, descontar el stock y emitir el documento tributario asociado. | Kiosko |
| RF-05 | El sistema debe permitir la apertura y cierre de caja, con cuadratura del turno. | Kiosko |
| RF-06 | El sistema debe gestionar proveedores y la recepción de compras. | Minisúper |
| RF-07 | El sistema debe generar alertas cuando un producto alcance su stock mínimo. | Minisúper |
| RF-08 | El sistema debe controlar lotes y fechas de vencimiento de los productos. | Minisúper |
| RF-09 | El sistema debe permitir la toma de inventario y el registro de ajustes. | Minisúper |
| RF-10 | El sistema debe soportar múltiples sucursales y bodegas, con ubicaciones internas. | Supermercado |
| RF-11 | El sistema debe registrar el kardex con la trazabilidad completa de movimientos. | Supermercado |

Requerimientos no funcionales.

- Aislamiento de datos: la información de cada negocio debe quedar segregada mediante tenant_id, sin posibilidad de acceso cruzado.

- Disponibilidad de la venta: el registro de una venta no puede bloquearse ante la indisponibilidad del servicio del SII.

- Portabilidad: el mismo artefacto contenerizado debe ejecutarse en desarrollo, en el servidor de pruebas y en la nube, sin cambios de código.

- Seguridad: autenticación mediante JWT con expiración, contraseñas almacenadas con hash, y autorización por rol y por plan.

- Trazabilidad: todo movimiento de stock y todo documento emitido deben quedar registrados con fecha, usuario y origen.

- Escalabilidad: el modelo de datos y la arquitectura modular deben permitir incorporar nuevos módulos sin rediseñar el núcleo.

## 5.4 Arquitectura de la solución

La solución se estructura como un backend modular en NestJS que expone una API REST, respaldado por una base de datos PostgreSQL, ambos ejecutándose en contenedores Docker separados y orquestados con Docker Compose. Las decisiones de arquitectura adoptadas, con sus alternativas evaluadas, son las siguientes:

| Decisión adoptada | Alternativa descartada | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Multi-tenant de base única, con aislamiento por tenant_id. | Una instancia o base de datos por cliente. | Reduce drásticamente el costo operativo y de mantenimiento; una sola actualización beneficia a todos los clientes. |
| Habilitación de funcionalidades por plan mediante guards contra una matriz de características. | Una versión del sistema (o un contenedor) por plan. | Agregar o quitar funcionalidades de un plan pasa a ser configuración y no reescritura de código. |
| Emisión al SII desacoplada mediante cola asíncrona con reintentos. | Emisión síncrona dentro de la transacción de venta. | Impide que una falla de conectividad detenga la operación del comercio; habilita el modo on-premise futuro. |
| Contenedores hermanos orquestados con Docker Compose. | Docker dentro de Docker (Docker-in-Docker). | Menor complejidad, menor superficie de fallos y menor consumo de recursos. |

## 5.5 Modelo de datos

El modelo relacional se diseña sobre PostgreSQL. Las entidades principales identificadas son las siguientes; todas las tablas de negocio incorporan el campo tenant_id como discriminador de arrendatario.

| Entidad | Descripción y relaciones principales |
| --- | --- |
| negocio (tenant) | Representa al comercio cliente. Contiene su identificación tributaria y el plan contratado. |
| plan | Define el conjunto de funcionalidades habilitadas. Relación 1:N con negocio. |
| usuario | Usuarios del negocio, con rol asociado. Pertenece a un negocio. |
| producto | Catálogo de productos: código de barras, descripción, precio, afecto o exento de IVA, stock mínimo. |
| movimiento_stock | Registro de toda entrada, salida o ajuste de mercadería. Base del kardex y de la trazabilidad. |
| proveedor / recepcion_compra | Proveedores y recepción de mercadería, que genera movimientos de entrada. |
| lote | Lote y fecha de vencimiento asociados a un producto (planes Minisúper y superior). |
| bodega / ubicacion | Sucursales, bodegas y ubicaciones internas (plan Supermercado). |
| venta / detalle_venta | Cabecera y líneas de la venta. Genera movimientos de salida y da origen al documento tributario. |
| caja / apertura_caja | Cajas del negocio y turnos de apertura y cierre, con cuadratura. |
| documento_dte | Documento tributario emitido: tipo (39, 33, 34, 61, 52), folio, estado de envío al SII y respuesta recibida. |
| folio_caf | Rangos de folios autorizados por el SII y su consumo por tipo de documento. |

## 5.6 Plan de pruebas y validación

La validación del producto y de los procesos se aborda en cuatro niveles, aplicando prácticas habituales de la industria:

| Nivel | Alcance | Herramienta / método |
| --- | --- | --- |
| Pruebas unitarias | Servicios de dominio, guards de plan y reglas de cálculo (IVA, totales, descuento de stock). | Jest sobre el proyecto NestJS. |
| Pruebas de integración | Endpoints de la API, incluyendo autenticación, aislamiento por tenant y persistencia. | Jest con Supertest, contra base de datos de prueba en contenedor. |
| Pruebas de certificación tributaria | Emisión de DTE válidos: estructura del XML, firma, consumo de folios y respuesta del organismo. | Ambiente de certificación del SII. |
| Pruebas funcionales de flujo | Flujo operativo completo: venta → descuento de stock → emisión de documento → cierre de caja, incluyendo el escenario sin conexión. | Casos de prueba documentados, ejecutados sobre el entorno de pruebas del servidor. |

Los resultados de cada ciclo de pruebas se registran y dan origen a mejoras concretas del producto, cerrando el ciclo de validación exigido por la competencia de certificación.

## 5.7 Planificación del proyecto

El desarrollo se organiza en siete fases incrementales, cada una con un entregable verificable:

| N° | Fase | Entregable | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Base y núcleo | Base de datos, autenticación JWT, multi-tenancy y sistema de planes con guards. | Desarrollado |
| 2 | Facturación electrónica | Emisión de boleta y factura, integración con el SII (folios CAF y firma), cola asíncrona. | En curso |
| 3 | Bodega e inventario (núcleo) | Productos, stock, entradas y salidas, recepción, alertas de stock mínimo. | Planificado |
| 4 | POS y caja | Venta con descuento de stock y emisión de DTE; apertura y cierre de caja. | Planificado |
| 5 | Bodega avanzada | Lotes, vencimientos, ubicaciones, kardex y múltiples sucursales. | Planificado |
| 6 | Pruebas y despliegue en la nube | Ejecución del plan de pruebas, corrección y puesta en producción. | Planificado |
| 7 | Modo on-premise (extensión futura) | Versión instalable con operación sin conexión y sincronización posterior. | Fuera del semestre |

## 5.8 Roles del equipo

| Integrante | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Alvaro Barrera | Coordinación, arquitectura, base de datos. Bodega, inventario y punto de venta; |
| Franco Núñez | Facturación electrónica e integración con el SII. interfaz y reportes. sistema de planes. |

# 6. Reflection

This section must be written in English only.

(Draft — adjust to the team's own voice.) Working on the definition phase of this project showed us how much of professional software engineering happens before any implementation. We had to translate an everyday problem —a small shop that does not know what it has in stock and issues tax documents outside its own sales process— into requirements, a data model and an architecture, while keeping the whole thing achievable in one academic semester.

The most valuable lesson was that architectural decisions carry consequences far beyond the code. Deciding to decouple the submission of electronic tax documents through an asynchronous queue was not only a technical choice: it is what allows a shop with unreliable internet access to keep selling, and it is also what will make an offline, on-premise version possible in the future. In the same way, choosing a single-database multi-tenant model instead of one instance per customer changed the economics of the product entirely.

We also learned that defining what a project is not is as important as defining what it is. Explicitly excluding accounting, human resources, finance and CRM protected the scope and turned an unrealistic idea into a project we can actually deliver and defend.

# 8. Bibliografía

- Servicio de Impuestos Internos. Normativa y documentación técnica de Factura Electrónica y Documentos Tributarios Electrónicos (DTE). Santiago, Chile.

- Servicio de Impuestos Internos. Formato de Documentos Tributarios Electrónicos y administración de folios (CAF).

- Documentación oficial del framework NestJS.

- Documentación oficial de PostgreSQL.

- Documentación oficial de Docker y Docker Compose.