Duoc UC

Escuela de Informática y Telecomunicaciones

Ingeniería en Informática

Informe Fase 1 – Definición Proyecto APT

Walkan – SaaS de inventario y punto de venta para almacenes de barrio

| Campo | Dato |
| --- | --- |
| Asignatura | PTY4614 – Capstone |
| Evaluación | Fase 1 – Definición Proyecto APT |
| Sección | 003D |
| Docente | Juan Alberto Gana Reyes |
| Estudiante | Franco Ignacio Núñez Acevedo |
| Equipo | Franco Núñez, Álvaro Barrera |
| Repositorios | GitHub: https://github.com/Chazito/Walkan |
| Fecha de entrega | 25/09/2026 |

# Abstract (English)

Chilean neighborhood stores often manage stock and sales with notebooks or spreadsheets, which leads to stockouts, expired products and poor purchasing decisions. Walkan is a multi-tenant SaaS platform that combines inventory management, sales tracking and point-of-sale integration for these small businesses. Store owners register themselves, pay a recurring subscription through Flow and manage products, suppliers, purchases and sales from a web panel. The project adds predictive inventory based on a 28-day moving average, a suggested purchase list grouped by supplier and product rotation analytics (ABC, fast and slow movers, days of inventory). The system is built with NestJS, Fastify, SQLite and React, following an agile methodology over an 18-week academic period. Expected results are a stable, fully demonstrable web platform.

# Resumen (Español)

Los almacenes de barrio en Chile suelen gestionar su stock y sus ventas con cuadernos o planillas, lo que provoca quiebres de stock, productos vencidos y malas decisiones de compra. Walkan es una plataforma SaaS multi-tenant que integra gestión de inventario, registro de ventas e integración con punto de venta para estos negocios. El dueño del almacén se registra por su cuenta, paga una suscripción recurrente con Flow y administra productos, proveedores, compras y ventas desde un panel web. El proyecto incorpora inventario predictivo basado en un promedio móvil de 28 días, una lista de compra sugerida por proveedor y análisis de rotación (ABC, alta y baja rotación, días de inventario). Se construye con NestJS, Fastify, SQLite y React, con metodología ágil durante un periodo académico de 18 semanas. Se espera obtener una plataforma web estable y demostrable de punta a punta.

# 1. Descripción del Proyecto APT

Walkan es un SaaS de inventario y punto de venta para almacenes de barrio chilenos. Tiene dos componentes: una plataforma web multi-tenant (NestJS + Fastify + SQLite, panel en React) y una caja offline en TV Box que sincroniza ventas por /api/sync.

Flujo principal: landing > registro autoservicio > pago de suscripción con Flow > cuenta activada en su plan (Kiosko o Minimarket) > gestión del almacén (inventario, ventas, proveedores, lista de compra, analíticas) > vista de administración de Walkan.

# 2. Relación con las competencias del perfil de egreso

| Competencia del perfil de egreso | Cómo se aplica en el Proyecto APT |
| --- | --- |
| Realizar pruebas de certificación de productos y procesos con buenas prácticas de la industria | Pruebas E2E con Playwright del flujo de la demo, pruebas unitarias de predicción y rotación, prueba de aislamiento entre tenants. |
| Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones | Planificación en fases (Fase 2 y 3), Carta Gantt, issues y milestones en GitLab, registro de decisiones y riesgos. |
| Construir modelos de datos escalables según los requerimientos de la organización | Modelo multi-tenant por cliente_id, tabla movimientos_stock (kardex), SKU único por cliente, migraciones versionadas. |
| Desarrollar una solución de software con técnicas que sistematicen desarrollo y mantenimiento | Arquitectura modular NestJS, frontend React (Vite + TS), Conventional Commits, integración con Flow y sincronización idempotente. |

# 3. Relación con mis intereses profesionales

Mis intereses profesionales incluyen el desarrollo web de servicios que puedan resolver problemas a múltiples empresas o clientes, este proyecto me permite trabajar en el área de venta de productos y manejo de inventario, mientras que también me permite aprender herramientas y metodologías nuevas que quizás no hubiera tocado en otro tipo de proyecto.

# 4. Factibilidad del proyecto

| Factor | Justificación |
| --- | --- |
| Tiempo (duración de la asignatura) | 18 semanas; ~10 h/semana por integrante. Ya existe una base funcional (backend multi-tenant, panel del cliente, admin, sync). Fase 2 a fin de octubre y Fase 3 a fin de noviembre de 2026. |
| Recursos y materiales | Stack gratuito y open source (NestJS, SQLite, React, Playwright). Flow sandbox sin costo. Repos en GitLab y GitHub. Trabajo dividido equitativamente |
| Factores externos | No depende de un cliente real: un simulador de caja genera 2 tiendas demo con ~90 días de ventas. Una vez que el proyecto este probado de inicio a fin, pensamos proveer el servicio a los locales pequeños, dando una prueba gratis y mostrarles el sistema, es solamente en ese punto donde nos afectan los factores externos |

# 5. Objetivos

## 5.1 Objetivo general

Desarrollar una plataforma SaaS multi-tenant de inventario y punto de venta que permita a los almacenes de barrio chilenos gestionar su stock, ventas y compras, e incorpore inventario predictivo y análisis de rotación, al término del periodo académico 2026.

## 5.2 Objetivos específicos

- Implementar el registro autoservicio y la suscripción recurrente con Flow que active la cuenta en su plan.

- Construir el panel del cliente en React con CRUD de productos, proveedores, compras, recepción y ventas con datos reales.

- Implementar el inventario predictivo y la lista de compra sugerida por proveedor.

- Implementar el análisis de rotación (ABC, alta/baja rotación, días de inventario, productos sin venta y por vencer).

- Validar la solución con pruebas E2E en Playwright, pruebas unitarias y prueba de aislamiento entre tenants.

# 6. Metodología de trabajo

Metodología seleccionada: Scrum adaptado a un equipo de dos, con seguimiento en issues y milestones de GitLab.

Justificación: Un enfoque iterativo permite priorizar el endurecimiento, entregar valor por fase y ajustar el alcance con el docente.

| Fase / Sprint | Actividades | Obj. específico | Entregable |
| --- | --- | --- | --- |
| Endurecimiento | Corregir bugs de la demo, seguridad, eliminar código obsoleto, .env.example, lint y test | 1, 2 | Código estable y seguro |
| Fase 2 – Registro y suscripción | Registro autoservicio, suscripción Flow, límites por plan, estados de cuenta | 1 | Alta y pago funcionando |
| Fase 2 – Ítems y panel React | CRUD, recepción, ventas, simulador de caja, pantallas React | 2 | Panel del cliente usable (fin de octubre) |
| Fase 3 – Inteligencia | Predicción, lista de compra, rotación, gráficos | 3, 4 | Módulo de analíticas (fin de noviembre) |
| Fase 3 – QA | Playwright, unitarias, aislamiento, correcciones | 5 | Informe de pruebas y demo final |

# 7. Plan de trabajo

| Competencia | Actividad | Recursos | Duración (sem.) | Responsable | Obstaculizadores |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 Desarrollo | CRUD de productos, recepción, ventas | NestJS, class-validator | 2 | Franco Núñez | Ventas sin producto_id |
| 4 Desarrollo | Panel del cliente y admin en React | Vite, React, TS, Mantine | 2 | Franco y Álvaro | Migración pantalla por pantalla |
| 4 Desarrollo | Simulador de caja y semilla de 90 días | Scripts Node | 1 | Franco Núñez | Datos realistas |
| 4 Desarrollo | Predicción, lista de compra y rotación | SQL, Recharts | 2-3 | Franco Núñez | Depende del kardex |
| 1 Pruebas | Playwright E2E, unitarias, aislamiento | Playwright | 2 | Franco y Álvaro | Sin pruebas previas |
| 2 Gestión | Issues, milestones, corrección de documentos | GitLab, GitHub | Continuo | Franco y Álvaro | Tiempo limitado (~10 h/semana) |

# 8. Evidencias

| Evidencia | Actividad que respalda | Tipo | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Reportes de Playwright y pruebas unitarias | Pruebas | Prueba | Certifican que el flujo de la demo y las fórmulas funcionan. |
| Pago de suscripción en Flow sandbox | Registro y suscripción | Demo | Prueba la integración real con la pasarela. |
| Video o demo en vivo del flujo completo | Todas | Demo | Evidencia el producto funcionando de punta a punta. |
| Informe, Planificación, Gantt y presentación actualizados | Gestión del proyecto | Documento | Alinean los entregables con el alcance real. |

# 9. Individual Conclusions

Walkan is a feasible and relevant project: it solves a real problem for small Chilean stores and builds on an existing functional base. Auditing the documents against the code showed that several promised features were not implemented, so we rescoped the project around a stable web demo, recurring subscriptions, predictive inventory and rotation analytics. Splitting the work (inventory module for me, users and subscriptions for Álvaro) gives each of us clear ownership.

# 10. Reflection

Defining this project taught me the importance of verifying documentation against the actual code before planning new features. My main strength is technical: web development and inventory systems, reinforced by my internship at an e-commerce company. Areas to improve are time estimation and keeping the university documents aligned with the real scope. Before the summative evaluation I will update the Informe, Planificación and Gantt to match the new scope and confirm open items (hosting, offline register, data retention) with the teacher. [Review and expand.]